《云南省企业就业失业数据采集系统》项目计划

目录

1 引言	3

1.1 项目背景	3

1.2 项目目标	3

1.3 文档范围与读者对象	3

1.4 术语与定义	4

2 项目范围管理	4

2.1 产品范围（包含子系统：企业端、市级端、省级端数据管理、省级端系统管理；明确排除项）	4

2.2 主要交付物（软件、文档、部署手册等）	4

2.3 工作分解结构（WBS）	4

按生命周期或功能模块分解，示例：	4

企业端	4

市级端	4

省级端（数据分析）	4

省级端（系统管理）	4

非功能需求实现	5

文档与部署	5

WBS字典（简要说明每个工作包）	5

2.4 范围验收标准（引用SRS第3章功能需求）	5

3 进度管理	5

3.1 活动定义（将WBS工作包进一步分解为具体活动）	5

3.2 活动排序（网络图，明确依赖关系）	5

3.3 活动历时估算	5

方法：定额估算法、经验导出模型（如COCOMO）、PERT（三点估算）等	5

3.4 制定进度计划	5

关键路径法（CPM）	5

甘特图（使用Microsoft Project绘制，展示任务、依赖关系、里程碑）	5

时间压缩法（如需赶工或快速跟进）	5

3.5 里程碑清单	5

3.6 进度控制（偏差处理机制）	5

4. 成本管理	5

4.1 成本构成	5

直接成本（开发人员薪资等	5

间接成本（培训、管理费等）	5

管理储备（应对未知风险）	5

4.2 成本估算方法	5

类比估算（参考历史项目）	5

自下而上估算（基于WBS）	5

功能点或代码行估算（可选）	5

4.3 成本预算	5

成本基准（按时间安排的成本支出计划）	5

将成本分摊到WBS工作包和具体活动	5

4.4 成本控制（预算变更流程）	5

5 质量管理	5

5.1 质量目标（参考SRS第5章非功能需求：性能、可靠性、安全性等）	5

5.2 质量计划内容	6

质量目标、活动、职责、资源、控制手段	6

5.3 质量保证（QA）	6

过程审计、产品审计	6

5.4 质量控制（QC）	6

技术评审、代码走查、测试（单元、集成、系统）、缺陷跟踪	6

5.5 质量成本（CoQ）	6

预防成本、评估成本、内部缺陷成本、外部缺陷成本	6

6 人力资源管理	6

6.1 项目角色与职责（项目经理、需求、开发、测试、配置管理、QA等，假设10人团队）	6

6.2 人员配备计划（各阶段所需角色）	6

6.3 培训计划（技术培训、业务培训）	6

7 风险管理	6

7.1 风险识别（技术风险、进度风险、人员风险、外部依赖）	6

7.2 风险分析（概率-影响矩阵）	6

7.3 风险应对计划（规避、减轻、转移、接受）	6

7.4 风险跟踪表	6

8 沟通管理	6

8.1 干系人识别	6

8.2 沟通方式与频率（每周例会、周报、里程碑评审）	6

8.3 文档管理（存储位置、命名规则）	6

9 配置管理	6

9.1 配置项识别（需求文档、设计文档、代码、测试用例等）	6

9.2 基线与变更控制	6

功能基线、需求基线、产品基线	6

SCCB（配置控制委员会）组成与职责	6

9.3 变更控制流程	6

提交变更请求 → 影响分析 → SCCB评审 → 实施变更 → 验证 → 关闭	6

9.4 版本控制工具（Git/SVN，分支策略）	6

9.5 配置状态报告与配置审计	6

10 需求变更管理（可并入第9章或单独）	7

10.1 基线定义（初始需求基线）	7

10.2 变更请求模板（变更描述、原因、影响分析、审批人）	7

10.3 变更记录表（编号、日期、变更内容、批准状态）	7

11 项目计划附录	7

附录A：WBS详细列表（Excel）	7

附录B：甘特图源文件（.mpp或图片）	7

附录C：风险登记册	7

附录D：配置管理截图示例（如Git log，若作业要求提交则保留）	7

# 1 引言

  - 项目背景

为及时掌握云南省企业就业与失业情况，规范企业数据采集、审核、汇总、分析和上报流程，有必要建设统一的《云南省企业就业失业数据采集系统》。

当前企业就业失业数据的统计工作涉及企业填报、市级审核、省级汇总以及上报部委等多个环节，业务链条较长，参与角色较多，若缺少统一的信息系统支撑，容易出现数据口径不一致、上报不及时、审核效率低、统计分析困难等问题。因此，建设本系统对于提升就业失业数据采集效率、增强数据管理规范性、支撑上级主管部门决策分析具有重要意义。

本项目正是在这一背景下启动，旨在通过信息化手段建立标准化、可追踪的数据采集与管理平台，面向企业用户、市级管理部门、省级管理部门及系统管理员，围绕企业备案、月度数据填报、逐级审核、汇总分析、通知发布及系统管理等核心业务，实现全省就业失业监测工作的统一与规范。

  - 项目目标

本项目的建设目标主要包括以下几个方面：建立统一的企业就业失业数据采集平台，实现企业基础信息备案、月度数据填报和历史数据查询；建立省、市、企业三级业务协同机制，实现企业上报、市局审核、省局汇总与上报的闭环管理；提供数据汇总、图表分析、多维分析、数据导出等功能，为管理部门提供统计分析支撑；通过通知管理、用户管理、角色管理、上报时限管理和系统监控等功能，提升系统运行的规范性和可维护性；同时实现与国家失业监测系统的数据接口对接，提高数据共享和上报效率。

项目将严格遵循云南省关于就业失业监测的业务规范，确保数据上报口径与国家失业监测系统标准接口保持一致，并在国产化软硬件环境下完成适配部署。

  - 文档范围与读者对象

本文档为《云南省企业就业失业数据采集系统》的项目计划，旨在明确项目的范围、进度、成本、质量、风险、人力资源及配置管理等方面的具体安排，作为项目团队执行与控制的基准。

本文档主要面向项目开发团队、测试团队、配置管理人员、质量保证人员以及项目甲方代表。开发人员应依据本计划开展编码与单元测试工作，测试团队应参照计划中的里程碑和质量目标设计测试用例，配置管理人员需依据配置管理策略建立版本控制与变更控制流程，甲方代表可通过本计划了解项目整体推进节奏与交付成果。此外，本文档也可供项目后期运维人员参考，以便理解系统建设过程中的关键决策与约束条件。

  - 术语与定义

本文档中涉及的术语定义如下：调查期指省级管理部门规定的企业就业失业数据填报的时间周期，通常以月或季度为单位；备案指企业在首次使用系统时需提交的基础信息，包括统一社会信用代码、企业名称、所属行业、联系方式等，经省级审核通过后方可进行数据填报；审核分为市级初审和省级终审，市级负责辖区内企业填报数据的审核与退回，省级负责全省数据的汇总与最终确认；退回指当数据不符合要求时，审核方将数据退回至上一级并附明原因，由企业修改后重新提交；基线是指项目计划、需求文档等配置项在经过正式评审和批准后形成的稳定版本，后续变更必须经过正规变更流程；变更单是记录需求变更请求的正式文件，包含变更描述、原因分析、影响评估及审批意见；配置管理是指通过版本控制工具对项目文档、代码等配置项进行标识、存储、控制和审计的过程，确保变更的可追溯性；工作分解结构是将项目可交付成果分解为更小、更易管理工作包的方法，是进度和成本估算的基础。

# 2 项目范围管理

## 2.1 产品范围

本项目的产品范围涵盖《云南省企业就业失业数据采集系统》的全部功能模块，具体包括企业端数据采集与备案子系统、市级端数据审核与辖区调度子系统、省级端数据管理与分析子系统以及省级端系统管理与后台维护子系统四个主要部分。

### 2.1.1 企业端数据采集与备案子系统

企业端数据采集与备案子系统面向全省各企业用户，提供企业基础信息的首次备案与变更申请功能，企业在首次使用系统时需录入统一社会信用代码、企业名称、所属行业、联系方式等基本信息，经省级审核通过后方可开展后续业务。该系统还支持企业在规定的调查期内按照模板填报就业失业数据，包括数据的暂存与提交功能，并在填报过程中进行合法性校验——当调查期就业人数小于建档期就业人数时，系统强制要求填写减少原因及说明，超过上报时间则禁止提交。此外，企业端还提供历史报表流转状态查询、各级政策通知浏览、密码修改以及忘记密码找回等账户安全管理功能。

### 2.1.2 市级端数据审核与辖区调度子系统

市级端数据审核与辖区调度子系统面向各市级管理部门，提供对企业上报数据的审核与退回操作。市级用户可查看企业填报的数据详情及历史记录，审核通过后数据自动上报至省级，退回时系统强制要求填写退回原因并将该原因与数据一并记录，同时通知企业用户。该系统还提供辖区填报进度统计看板，以图表形式展示辖区企业总数、已报数、未报数、审核通过率等关键指标。同时支持按调查期、企业维度导出审核通过的数据为Excel文件，提供退回历史查询功能，以及通知发布和账户安全管理等功能。

### 2.1.3 省级端数据管理与分析子系统

省级端数据管理与分析子系统面向省级管理部门，提供全省数据的统一汇总与修正功能。系统按调查期对各市上报数据进行汇总并生成全省统计结果，对于明显错误的数据允许修正，但原始上报数据不可被覆盖，修正数据需单独存储并完整记录修改日志，确保可追溯性。该系统还提供多维度统计分析与图表展示，包括按地区、行业、企业性质等维度进行分析，支持取样分析、对比分析和趋势分析，分析结果可导出为Excel文件。此外，省级端数据管理子系统还负责企业备案信息的审核、数据上报至部级系统、通知发布与浏览、数据质量监控与预警、审计日志查询以及账户安全管理等功能。

### 2.1.4 省级端系统管理与后台维护子系统

省级端系统管理与后台维护子系统面向省级系统管理员，提供用户与角色的统一管理功能。系统支持用户的新增、修改与删除操作，新增用户时可填写基本信息并分配角色，删除用户时系统校验该用户是否存在已上报业务数据，若存在则禁止删除以保证数据完整性。角色管理方面，支持角色的创建、修改与删除，并为不同角色分配相应的功能权限，系统预定义省级用户、市级用户、企业用户等基础角色，删除角色时若该角色已被用户使用，系统提示并解除关联后方可删除。该系统还提供上报时限管理功能，支持新增和修改调查期时间范围以控制企业填报周期；系统监控功能实时展示CPU、内存、硬盘等资源使用情况；操作日志管理功能记录用户登录、权限变更、配置修改等系统级关键操作，并支持按条件查询与追溯。

### 2.1.5 排除范围

本项目明确排除以下范围：功能方面，不涵盖底层物理硬件设备的部署与日常维护，不包含企业内部的人力资源管理系统或企业财务结算业务处理。

数据方面，禁止处理与就业失业监测无关的员工个人隐私明细数据（如未脱敏的个人生物特征数据）及非结构化原始凭证，所有采集的企业与个人数据仅限在云南省政务云境内存储。

兼容性方面，不支持Windows Server 2012以下版本系统，不支持未满足国家信息安全等级保护三级标准的运行环境，核心代码严禁引入未经安全审查的第三方开源组件。

## 2.2 主要交付物

本项目的主要交付物包括可运行的软件系统、项目文档以及配置管理与变更记录。

软件系统为《云南省企业就业失业数据采集系统》Web应用，包含企业端、市级端、省级端数据管理与分析、省级端系统管理四个子系统。

项目文档包括项目计划文档、需求规格说明书。

配置管理与变更记录包括Git提交历史截图、多次需求变更申请单以及项目计划的迭代历史记录。

## 2.3 工作分解结构（WBS）

本项目按功能模块进行分解，具体如下：

企业端：包含备案信息录入与变更、月度数据填报（暂存/提交）、历史查询、通知浏览、账户管理（密码修改、忘记密码）等功能。

市级端：包含数据审核（通过/退回并填写原因）、统计看板、数据导出、退回历史查询、通知发布、账户管理等功能。

省级端（数据分析）：包含全省数据汇总、数据修正（留痕）、多维度统计分析（图表导出）、企业备案审核、数据上报至部级系统、质量监控预警、审计日志查询等功能。

省级端（系统管理）：包含用户管理（增删改查，删除校验）、角色与权限管理、调查期配置、系统监控（CPU/内存/硬盘）、操作日志管理等功能。

非功能需求实现：包含性能优化（高并发响应）、安全性（加密、角色隔离）、可靠性（事务、容错）、易用性、可维护性、可扩展性、兼容性、可审计性等。

文档与部署：包含用户手册、部署手册、测试报告、数据库脚本、Docker镜像及Kubernetes配置。

WBS字典简要说明

企业端：实现企业用户所有操作界面与后台逻辑，确保数据填报的合法性校验及与市级、省级的流转。

市级端：实现市级审核员对辖区内企业数据的审核、退回、统计及通知管理，确保审核流程可追溯。

省级端（数据分析）：实现省级用户对全省数据的汇总、修正、分析及上报，提供决策支持。

省级端（系统管理）：实现系统管理员对用户、角色、调查期、系统运行状态的统一管理及日志审计。

非功能需求实现：针对SRS第5章的各项非功能要求进行设计、编码与测试，保障系统质量。

文档与部署：完成所有项目文档编写、系统打包、环境配置及部署验证，确保系统可交付运行。

## 2.4 范围验收标准

企业端的验收标准为企业用户能够完成备案信息的首次录入与变更申请，系统对关键字段进行格式校验并提交省级审核；能够在调查期内填报就业失业数据，支持暂存与提交，当就业人数异常时强制填写减少原因，超期后禁止提交；能够按调查期查询历史填报数据且仅支持查看；能够浏览通知列表及详情；能够修改密码并通过忘记密码流程找回账户。

市级端的验收标准为市级用户能够查看待审核数据列表，对数据执行通过或退回操作，退回时必须填写原因并自动通知企业；能够查看统计看板，展示辖区企业总数、已报数、未报数及通过率；能够按条件导出审核通过的数据为Excel文件；能够查询退回历史并展示原因；能够发布通知并推送至企业端。

省级端数据分析子系统的验收标准为省级用户能够按调查期汇总全省数据，对错误数据进行修正且原始数据不被覆盖、修改日志完整记录；能够按地区、行业等维度生成统计图表并导出Excel；能够审核企业备案信息；能够将汇总数据上报至部级系统；能够自动检测缺报、数据波动异常并发出预警；能够按条件查询审计日志。

省级端系统管理子系统的验收标准为系统管理员能够新增、修改、删除用户，删除用户时若存在上报数据则禁止删除；能够创建、修改、删除角色并分配权限，删除角色时若已被用户使用则需解除关联；能够新增和修改调查期时间范围；能够实时查看CPU、内存、硬盘等监控指标；能够记录并查询用户登录、权限变更等操作日志。

非功能需求的验收标准依据SRS第5章，要求常规操作响应时间在合理范围内，系统具备高并发处理能力；核心业务流程具备事务回滚机制；数据传输与存储加密，角色权限隔离；界面提供清晰的填写提示与错误指引；支持国产化环境部署；所有数据修正和关键操作均留痕可审计。文档与部署的验收标准为项目计划、需求规格说明书齐全。

# 3 进度管理

## 3.1 活动定义（将WBS工作包进一步分解为具体活动）

## 3.2 活动排序（网络图，明确依赖关系）

## 3.3 活动历时估算

## 方法：定额估算法、经验导出模型（如COCOMO）、PERT（三点估算）等

## 3.4 制定进度计划

## 关键路径法（CPM）

## 甘特图（使用Microsoft Project绘制，展示任务、依赖关系、里程碑）

## 时间压缩法（如需赶工或快速跟进）

## 3.5 里程碑清单

## 3.6 进度控制（偏差处理机制）

# 4. 成本管理

## 4.1 成本构成

## 直接成本（开发人员薪资等

## 间接成本（培训、管理费等）

## 管理储备（应对未知风险）

## 4.2 成本估算方法

## 类比估算（参考历史项目）

## 自下而上估算（基于WBS）

## 功能点或代码行估算（可选）

## 4.3 成本预算

## 成本基准（按时间安排的成本支出计划）

## 将成本分摊到WBS工作包和具体活动

## 4.4 成本控制（预算变更流程）

# 5 质量管理

## 5.1 质量目标（参考SRS第5章非功能需求：性能、可靠性、安全性等）

## 5.2 质量计划内容

## 质量目标、活动、职责、资源、控制手段

## 5.3 质量保证（QA）

## 过程审计、产品审计

## 5.4 质量控制（QC）

## 技术评审、代码走查、测试（单元、集成、系统）、缺陷跟踪

## 5.5 质量成本（CoQ）

## 预防成本、评估成本、内部缺陷成本、外部缺陷成本

# 6 人力资源管理

## 6.1 项目角色与职责（项目经理、需求、开发、测试、配置管理、QA等，假设10人团队）

## 6.2 人员配备计划（各阶段所需角色）

## 6.3 培训计划（技术培训、业务培训）

# 7 风险管理

## 7.1 风险识别（技术风险、进度风险、人员风险、外部依赖）

## 7.2 风险分析（概率-影响矩阵）

## 7.3 风险应对计划（规避、减轻、转移、接受）

## 7.4 风险跟踪表

# 8 沟通管理

## 8.1 干系人识别

## 8.2 沟通方式与频率（每周例会、周报、里程碑评审）

## 8.3 文档管理（存储位置、命名规则）

# 9 配置管理

## 9.1 配置项识别（需求文档、设计文档、代码、测试用例等）

## 9.2 基线与变更控制

## 功能基线、需求基线、产品基线

## SCCB（配置控制委员会）组成与职责

## 9.3 变更控制流程

## 提交变更请求 → 影响分析 → SCCB评审 → 实施变更 → 验证 → 关闭

## 9.4 版本控制工具（Git/SVN，分支策略）

## 9.5 配置状态报告与配置审计

# 10 需求变更管理（可并入第9章或单独）

## 10.1 基线定义（初始需求基线）

## 10.2 变更请求模板（变更描述、原因、影响分析、审批人）

## 10.3 变更记录表（编号、日期、变更内容、批准状态）

# 11 项目计划附录

## 附录A：WBS详细列表（Excel）

## 附录B：甘特图源文件（.mpp或图片）

## 附录C：风险登记册

## 附录D：配置管理截图示例（如Git log，若作业要求提交则保留）